Герб

Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013.                                                                                          № 207

п. Щеглово

О  подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки части территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области в границах пос. Щеглово

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, на основании материалов Генерального плана муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов за № 01 от 07.02.2013г., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», Правилами землепользования и застройки  муниципального образования «Щегловское сельское поселение» администрация муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к  подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах пос. Щеглово утвержденных решением Совета депутатов за № 66 от 15.11.2012г. ( далее - Правила землепользования и застройки)

2.Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  (приложение №1).

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение в сети Интернет http://www.sheglovo.ru

4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на специалиста по архитектуре и градостроительству.

Глава  администрации                                                                Л.Н. Кирвас

Приложение  № 1

к постановлению администрации

МО «Щегловское сельское поселение»

от 05.11.2013г. №207

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | октябрь-ноябрь 2013г. | Проектная организация Специалист администрации по архитектуре и градостроительству |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе муниципального образования «Щегловское сельское поселение» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава администрации муниципального образования |
| 4 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Проектная организация Специалист администрации по архитектуре и градостроительству |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6 | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе муниципального образования | По окончании проверки | Глава администрации |
| 7 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального образования |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 14 дней с даты принятия постановления | Инспектор по взаимо-действию с общественными организациями и населением |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Инспектор по взаимо-действию с общественными организациями и насе-лением |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов муниципального «Щегловское сельское поселение» или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации муниципального образования |

Рассылка: 1-дело,

1-прокуратура,

1-Белову А.А.