Приложение  к Программе

План мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие части территории муниципального образования « Щегловское сельское поселение» на 2013-2014 годы»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доукомплектование детской площадки в д. Минулово | 2013 | 23969.0 |  | 22770,55 | 1198,45 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 2 | Доукомплектование детской площадки в. пос.ст. Кирпичный завод | 2013 | 11385,0 |  | 10815,75 | 569,25 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
|  | Устройство контейнерной площадки в пос. ст. Кирпичный завод | 2013 | 99000,0 |  | 94050,0 | 4950,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
|  | Устройство контейнерной площадки в д. Каменка | 2013 | 99000,0 |  | 94050,0 | 4950,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 3 | Доукомплектование детской площадки в. пос. Щеглово | 2013 | 23969.0 |  | 22770,55 | 1198,45 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 4 | Доукомплектование детской площадки в. пос. Щеглово | 2013 | 25058,0 |  | 23805,1 | 1252,9 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 5 | Устройство уличного освещения в д. Минулово, д. Каменка | 2013 | 75365,56 |  | 71597,29 | 3768,28 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 6 | Установка контейнерных баков ТБО в д. Каменка, в д. Щеглово. | 2013 | 35000,0 |  | 33250,0 | 1750,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
|  | Итого на 2013 год: |  | 392757,32 |  | 373120,0 | 19637,32 |  |  |
| 2014 год |
| 1 | Устройство детской площадки в пос.ст. Кирпичный завод. | 2014 | 100647,33 |  | 91247,33 | 9400,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 2 | Очистка дренажных канав в д. Плинтовка. | 2014 | 103450,0 |  | 94050,0 | 9400,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 3 | Закупка асфальтной крошки для подсыпки внутридеревенских дорог в д. Минулово | 2014 | 103450,0 |  | 94050,0 | 9400,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 4 | Закупка асфальтной крошки для подсыпки внутридеревенских дорог, ремонт колодца у д.№6 в д. Щеглово. | 2014 | 103450,0 |  | 94050,0 | 9400,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 5 | Закупка щебня для подсыпки внутридеревенских дорог в д. Малая Романовка. | 2014 | 103450,0 |  | 94050,0 | 9400,0 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
| 6 | Установка и обустройство детской площадки в д. Каменка согласно СанПиН 2.2.1\2.1.1.1031 | 2014 | 103180,0 |  | 94050,0 | 9130,00 |  | МКУ « Агентство социальных услуг» при администрации МО « Щегловское сельское поселение» |
|  | Итого на 2014 год |  | 617627,33 |  | 561497,33 | 56130,0 |  |  |
|  | Всего на 2013-2014г.г. |  | 101038465 |  | 934617,33 | 75767,32 |  |  |

Глава администрации МО

« Щегловское сельское поселение»		                                                                                         Л.Н. Кирвас